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РАБОТНА КАРТА ПО ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА

Основна роля: техническа експертиза при задания, КСС, спецификации, изпълнение, приемане и техническа документална следа.

1. Роля и действия по членове
· чл. 20 – Подпомага възложителя при технически задания, КСС, спецификации, контрол на изпълнението, приемане, актове/протоколи, несъответствия и предложения за плащане/задържане/неустойки.
· чл. 26–27 – При планиране може да бъде идентифицирана необходимост от техническо лице/инвеститорски контрол и да бъде включено в анализа.
· чл. 37–43 – Съгласува докладна при строителство/СМР/инженеринг/ремонт; допълва технически данни; може да бъде поискано техническо становище; участва в разширена проверка.
· чл. 46 и чл. 54 – Може да предоставя експертна оценка за прогнозна стойност и техническа преценка при смесени възлагания.
· чл. 58 и чл. 60 – Може да бъде определено в заповедта за подготовка; подпомага техническата част при сложен/рисков предмет.
· чл. 64 – Може да участва при пазарно проучване/консултации с техническа експертиза.
· чл. 73 и чл. 77 – Предоставя технически документи при обжалване и при разширена проверка.
· чл. 81–82 – Участва в проследяване на договори за строителство/СМР/инженеринг/ремонт и в приемане на изпълнението; удостоверява съответствие, количества, качество и срокове.
· чл. 84 – Комплектова техническата част на досието заедно със заявителя/отговорното лице според случая.

2. Срокове и критични моменти
· Подготовка – Техническите документи и съгласуванията се осигуряват преди публикуване/стартиране на възлагането и в срока, определен в заповедта по чл. 58.
· Допълване – При липса на техническа спецификация, количество, качество, срок или приемане – допълването е преди продължаване на възлагането – чл. 39.
· Изпълнение – Контролът и приемането се извършват в сроковете и етапите на конкретния договор – чл. 81–82.
· Обжалване – Предоставя необходимите документи и информация в срока на конкретното производство – чл. 73.

3. Граници на компетентността /важни ограничения
Не замества юрисконсулта по правни въпроси, финансово-счетоводното звено по финансови въпроси или предварителния контрол по законосъобразност – чл. 20, ал. 3.

4. Практическо правило
Действията се извършват в рамките на функционалната компетентност и се документират така, че да е налице проследима контролна следа. Когато в правилата няма фиксиран календарен срок, се прилага конкретният срок по ЗОП/ППЗОП, заповедта на Ректора, проектния документ или друг относим вътрешен акт.

Забележка: Работната карта има помощен характер и не заменя Вътрешните правила, ЗОП, ППЗОП и другите приложими вътрешни актове.
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